ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN XEM PHIM TÍCH HỢP AI GỢI Ý PHIM

GVHD: 	Ths Phan Long

Thành viên:

Phạm Tuấn		 - 28211144523

Phạm Ngọc Tài	 - 28211148370

Nguyễn Văn Nhật Tân	 - 28211351994

Phan Trọng Dương	 - 28211154859

Lê Tất Thắng	 - 28211153080

Đà Nẵng, 3 – 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | DevChill |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống thông tin xem phim tích hợp AI gợi ý phim |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 16/03/2026 | Thời gian kết thúc | 22/05/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Ths Phan Long Email: Phone: |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Phạm Tuấn Email: phamtuan180704@gmail.com Phone: 0398406718 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Lê Tất Thắng | Phamtuan180704@gmail.com |  | 0852472630 |
| Thành Viên Nhóm | Phan Trọng Dương | trongduong03022004@gmail.com |  | 0385671802 |
|  | Phạm Ngọc Tài | taiditbu12345@gmail.com |  | 0935404610 |
|  | Nguyễn Văn Nhật Tân | nguyentan27012004@gmail.com |  | 0702434788 |
|  | Phạm Tuấn | phamtuan180704@gmail.com |  | 0398406718 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống thông tin xem phim tích hợp AI gợi ý phim |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Phạm Tuấn |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phạm Tuấn |  | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phạm Tuấn |  | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này

| Người hướng dẫn | Phan Long | Signature: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Chủ sở hữu | Phạm Tuấn | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Scrum Master | Lê Tất Thắng | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
| Thành viên | Phan Trọng Dương | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Phạm Ngọc Tài | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Nguyễn Văn Nhật Tân | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |
|  | Phạm Tuấn | Signature: |  |
|  |  | Date: | …/…/2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	6

1.1.	Mục tiêu	6

1.2.	Phạm vi tài liệu	6

1.3.	Thuật ngữ tài liệu viết tắt	6

1.4.	Tài liệu tham khảo	6

1.5.	Các mức kiểm thử	6

2.	CHI TIẾT	7

2.1.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	7

2.2.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	7

2.3.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	7

2.4.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 4	7

2.5.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 5	7

2.6.	Các chức năng kiểm thử trong Sprint 6	7

2.7.	Các chức năng không được kiểm thử	8

2.8.	Các tài liệu	8

2.9.	Lịch trình kiểm thử	8

2.9.1.	Sprint 1	8

2.9.2.	Sprint 2	9

2.9.3.	Sprint 3	10

2.9.4.	Sprint 4	11

2.9.5.	Sprint 5	12

2.9.6.	Sprint 6	12

3.	CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	13

4.	MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	14

4.1.	Phần cứng và phần mềm	14

4.2.	Các công cụ hỗ trợ	14

5.	VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	14

- GIỚI THIỆU

  - Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

  - Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1, 2, 3, 4, 5 và 6 của dự án: “Xây dựng hệ thống thông tin xem phim tích hợp AI gợi ý phim”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

  - Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |

  - Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

  - Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

- CHI TIẾT

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng ký.

- Đăng nhập.

- Quên mật khẩu.

- Quản lý thông tin cá nhân.

- Quản lý tài khoản người dùng.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Quản lý hợp đồng bản quyền.

- Quản lý phát hành phim.

- Duyệt phim & Tìm kiếm phim.

- Xem chi tiết nội dung phim.

- Xem phim.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- Quản lý gói dịch vụ.

- Xem danh sách gói dịch vụ.

- Mua gói dịch vụ.

- Quản lý thanh toán.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 4

- Quản lý công chiếu.

- Xem lịch công chiếu.

- Xem phim công chiếu.

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 5

- Trò chuyện trong phòng chat.

- Chatbot AI

  - Các chức năng kiểm thử trong Sprint 6

- Hỗ trợ khẩn cấp (Chưa đăng nhập)

- Hỗ trợ thành viên (Đã đăng nhập)

- Quản lý hỗ trợ

- Bảng điều khiển tổng quan (Dashboard)

- Thống kê & Báo cáo

  - Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, 2, 3, 4, 5, 6 đều được kiểm thử.

  - Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

  - Lịch trình kiểm thử

    - Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 30/03/2026 | 03/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 |  |
|  | Đăng ký | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Thắng |
|  | Đăng nhập | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.5 | Thắng |
|  | Quên mật khẩu | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 0.5 | Thắng |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 1 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 6 |  |
|  | Đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quên mật khẩu | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quên mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý thông tin cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Quản lý tài khoản người dùng | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |

    - Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 10/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 9 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Thắng |
|  | Quản lý nội dung phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Thắng |
|  | Xem danh sách phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Chi tiết phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem phim | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý nội dung phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 4 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Chi tiết phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 6 |  |
|  | Quản lý hợp đồng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |
|  | Quản lý nội dung phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Chi tiết phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |

    - Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 13/04/2026 | 17/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 13/04/2026 | 14/04/2026 | 4.5 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Mua gói dịch vụ | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Quản lý thanh toán | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1.5 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 9 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 1 | Đ. Tuấn, P.Tuấn |
|  | Mua gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Quản lý thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Tài, Thắng |
| 1.4 | Re-testing | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 4.5 |  |
|  | Quản lý gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem danh sách gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 0.5 | Đ. Tuấn, P.Tuấn |
|  | Mua gói dịch vụ | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Quản lý thanh toán | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Tài, Thắng |

    - Sprint 4

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 4 | 20/04/2026 | 24/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 4 | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 20/04/2026 | 21/04/2026 | 6 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 3 | Thắng |
|  | Xem lịch công chiếu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 1 | Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 22/04/2026 | 23/04/2026 | 7 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 3 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem lịch công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 | Tài, P.Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 3 |  |
|  | Quản lý công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1.5 | Tân, P.Tuấn |
|  | Xem lịch công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 0.5 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Xem phim công chiếu | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 1 | Tài, P.Tuấn |

    - Sprint 5

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 5 | 04/05/2026 | 08/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 5 | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 04/05/2026 | 05/05/2026 | 6 |  |
|  | Chatbot AI | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 4 | Thắng |
|  | Room chat | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 12 |  |
|  | Chatbot AI | 05/05/2026 | 06/05/2026 | 10 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Room chat | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Tân, P.Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 4 |  |
|  | Chatbot AI | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn, Thắng |
|  | Room chat | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 1 | Tân, P.Tuấn |

    - Sprint 6

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian(giờ) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 6 | 11/05/2026 | 15/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu test plan Sprint 6 | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | P.Tuấn |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 11/05/2026 | 12/05/2026 | 8 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1 | Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 1.5 | Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 11/05/2026 | 11/05/2026 | 2 | Thắng |
|  | Dashboard | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 1.5 | Thắng |
|  | Thống kê & Báo cáo | 12/05/2026 | 12/05/2026 | 2 | Thắng |
| 1.3 | Testing | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 7 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 0.5 | Tài, Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1 | Tài, Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | Tân, Thắng |
|  | Dashboard | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 1.5 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Thống kê & Báo cáo | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
| 1.4 | Re-testing | 13/05/2026 | 14/05/2026 | 9 |  |
|  | Hỗ trợ khi chưa đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 0.5 | Tài, Thắng |
|  | Hỗ trợ khi đã đăng nhập | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 1.5 | Tài, Thắng |
|  | Quản lý hỗ trợ | 13/05/2026 | 13/05/2026 | 2 | Tân, Thắng |
|  | Dashboard | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 2 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |
|  | Thống kê & Báo cáo | 14/05/2026 | 14/05/2026 | 3 | Đ.Tuấn, P.Tuấn |

- CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

  - Điều kiện tiên quyết:

- Toàn bộ nền tảng phần cứng, phần mềm và cơ sở dữ liệu đã được cài đặt, cấu hình đúng theo yêu cầu kỹ thuật của dự án.

- Tài liệu đặc tả cho các chức năng trong Sprint đã đầy đủ, rõ ràng để kiểm thử viên đối chiếu.

- Các kịch bản kiểm thử của Sprint hiện tại đã được thiết kế hoàn thiện và đạt tiêu chuẩn.

- Thiết bị sử dụng để test đảm bảo có kết nối Internet ổn định.

  - Điều kiện kết thúc:

- Tất cả kịch bản kiểm thử đã lên kế hoạch đều được thực thi.

- Không còn tồn đọng bất kỳ lỗi nào ở mức độ Nghiêm trọng. Các lỗi còn lại chỉ ở mức độ thấp, có thể chấp nhận được và đã được ghi nhận vào hệ thống.

- Hoàn thành toàn bộ công việc kiểm thử đúng với tiến độ thời gian đã đặt ra cho Sprint.

- MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

  - Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Thiết bị đầu cuối (PC/Laptop) | Tối thiểu 8GB RAM, CPU Core i5 trở lên | Hệ điều hành Windows/macOS/Linux. Trình duyệt Web hiện đại (Google Chrome, Microsoft Edge...). |

  - Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- |
| Môi trường lập trình (IDE) | Visual Studio Code | Soạn thảo mã nguồn |
| Quản lý Database | pgAdmin 4 | Quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL |
| Kiểm thử API | Postman | Kiểm thử các API |
| Quản lý mã nguồn | GitHub | Quản lý source code của dự án |
| Quản lý tiến độ | Techkan | Phân chia Task, theo dõi trạng thái và báo cáo lỗi |

- VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Lê Tất Thắng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân chia công việc cho các thành viên. - Kiểm soát, theo dõi tiến độ của các thành viên trong nhóm. - Định hướng, hỗ trợ giải quyết khó khăn cho các thành viên. - Đảm bảo nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn, phạm vi và chi phí. - Bảo vệ thành viên trong nhóm khỏi các rắc rối/rào cản phát sinh. |
| Nhóm phát triển dự án | Phan Trọng Dương Phạm Ngọc Tài Nguyễn Văn Nhật Tân | - Thực hiện các bước kiểm thử theo kế hoạch. - Hỗ trợ Product Owner và người dùng nghiệm thu thử nghiệm. - Code, phát triển các kịch bản kiểm thử đơn vị (Unit Test). - Trực tiếp thực hiện kiểm thử chức năng trên hệ thống. - Sửa lỗi (Fix bugs) sau khi phát hiện |
| Đảm bảo chất lượng & Product Owner | Phạm Tuấn | - Tạo tài liệu Test Plan và kế hoạch kiểm thử cho từng Sprint. - Xác định, sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các kịch bản kiểm thử. - Chấp nhận/từ chối kết quả code và đánh giá hiệu quả của việc kiểm thử. - Thường xuyên xem lại tiến trình kiểm tra. - Quản lý rủi ro và các vấn đề liên quan đến chất lượng sản phẩm. |